# **Product Backlog - Sistema de Gestión de Inventario y Ventas**

| **ID** | **Elemento** | **Descripción** | **Prioridad** | **Esfuerzo Estimado (Puntos)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestión de Inventario | Permitir el registro, actualización y monitoreo de los productos en inventario. | Alta | 8 |
| 2 | Control de Stock | Configurar alertas automáticas para niveles mínimos y máximos de stock. | Alta | 5 |
| 3 | Gestión de Pedidos | Crear pedidos de clientes y actualizarlos según el estado de los productos. | Alta | 8 |
| 4 | Generación de Cotizaciones | Crear y enviar cotizaciones a clientes para pedidos personalizados. | Media | 5 |
| 5 | Proceso de Pagos | Integración con pasarelas de pago para procesar pagos de clientes. | Alta | 8 |
| 6 | Emisión de Facturas | Generar y enviar facturas electrónicas para cada venta procesada. | Alta | 6 |
| 7 | Gestión de Envíos | Coordinar y rastrear envíos de productos a clientes. | Media | 7 |
| 8 | Registro de Clientes | Permitir el registro y administración de información de clientes. | Alta | 5 |
| 9 | Informes de Ventas | Generar informes de ventas por periodo, producto, y cliente. | Media | 6 |
| 10 | Informe de Inventario | Generar informes detallados sobre el estado del inventario. | Alta | 5 |
| 11 | Gestión de Devoluciones | Registrar devoluciones de productos defectuosos o no vendidos. | Media | 6 |
| 12 | Acceso Multinivel | Configurar roles de usuario (administrador, vendedor, cliente) con permisos específicos. | Media | 4 |
| 13 | Seguridad y Autenticación | Implementar autenticación segura para proteger datos de usuarios y transacciones. | Alta | 7 |
| 14 | Soporte Multimoneda | Permitir pagos en diferentes monedas para ventas internacionales. | Baja | 4 |
| 15 | Interfaz de Usuario Amigable | Optimizar la interfaz para facilitar el uso del sistema en dispositivos móviles y tablets. | Media | 5 |
| 16 | Exportación de Datos | Permitir exportar datos a formatos como Excel o PDF para informes y auditorías. | Baja | 3 |
| 17 | Soporte en Múltiples Idiomas | Configurar la interfaz en varios idiomas para ventas internacionales. | Baja | 3 |
| 18 | Notificaciones y Alertas | Implementar notificaciones para alertas de stock y confirmaciones de pedidos. | Media | 6 |
| 19 | Análisis de KPI | Permitir visualización de KPIs de ventas, inventario y clientes para análisis de rendimiento. | Media | 5 |
| 20 | Integración con e-Commerce | Integrar con plataformas de e-commerce para ventas en línea. | Baja | 8 |